## Slide 1: Mobile Reporting Tool
MS3: Architektur und Prototyp

## Slide 2: Inhalt
Ziele, Risiken, Funktionalität
Architektur
  Packages (Layers, Tiers)
  Problemdomains
Tests
Live-Demo
Projektstand

## Slide 3: Ziele
Technische Risiken eliminieren
Machbarkeit beweisen
Vorbereitung Konstruktionsphase
Evaluation Werkzeuge / Bibliotheken

## Slide 4: Risiken
Technologieunterschied Client / Server
Keine globale ID, solange nicht auf Server
Unsichere Datenübertragung
  Informationsasymmetrie
  Dateninkonsistenz
  Datenverlust
   Protokoll
Konzentration Stundeneintrag

## Slide 5
Notes: Remo

## Slide 6
Notes: Remo

## Slide 7: Funktionalität
Simples, funktionsfähiges GUI
Stundeneintrag erfassen und übertragen
CRUD Stundeneintrag auf Server
Unit Tests (Server und Client)
Über alle Layers und Tiers
  Android GUI  …  Android DB  Netz-
  werk  Server DB  …  Server GUI

## Slide 8: Architektur
Server
  Apache Webserver
  MySQL DB
PC Client
  HTTP
  Browser (XHTML, CSS, JS)
Android Client
  HTTP
  SQLite DB

## Slide 9: Tiers
Protokoll HTTP 1.1
Client: Android Version 2.1
  Anwendung: mrt.apk
Server: Linux mit Apache
  Anwendung: rails_app

## Slide 10: Packages
Konzentration Android
Schichtenarchitektur
  Schwache Kopplung
  Aufteilbar
  Einzeln Testbar
Realisierung

## Slide 12: Architekturentscheidungen
Frameworks!!

## Slide 13: Domainmodel

## Slide 14: Problemdomain Android
Notes: Delia

## Slide 15: Problemdomain Server
Notes: Digi

## Slide 16: Tests
Wichtig

## Slide 17: Systemtest
Notes: Christina

## Slide 18: Unit Tests
Notes: Digi?

## Slide 19: Live-Demo
Android GUI
Anzeige TimeEntries auf Server

## Slide 20: Projektstand
Keine neuen Risiken (Risikomanagement)
3 Risiken bisher bereinigt
Bisherige totale Arbeitszeit: 433 Stunden
Meilenstein 3 «Ende Elaboration» abgeschlossen
Version 0.1 ausgeliefert
Construction Phase ausgearbeitet

## Slide 21: Gantt-Diagramm

## Slide 22: Auswertung Zeiterfassung

## Slide 23: Exkurs Risikomanagement
Anzahl Risiken: 6
Einkalkulierte Zeit: ~13 Stunden
Bisher bereinigte Risiken: 3
Bereinigte Risiken in Elaboration Phase:
  Übertragungsprobleme Mobile  Server

## Slide 24: Fragen ???
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!