Sitzungsprotokoll

Vom 07.03.2011

# Dokumentinformationen

## Änderungsgeschichte

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Version | Änderung | Autor |
| 07.03.2011 | 1.0 | Erste Version des Dokuments | HC |
| 08.03.2011 | 1.1 | Korrekturen | TD |

## Inhaltsverzeichnis

[1 Dokumentinformationen 1](#_Toc287361557)

[1.1 Änderungsgeschichte 1](#_Toc287361558)

[1.2 Inhaltsverzeichnis 1](#_Toc287361559)

[2 Traktanden 1](#_Toc287361560)

[3 Diskussion / Beschlüsse 1](#_Toc287361561)

[4 Aufgabenverteilung 2](#_Toc287361562)

[4.1 Elmer Lukas 2](#_Toc287361563)

[4.2 Heidt Christina 2](#_Toc287361564)

[4.3 Steiner Diego 2](#_Toc287361565)

[4.4 Treichler Delia 2](#_Toc287361566)

[4.5 Waltenspül Remo 2](#_Toc287361567)

# Traktanden

* Projektplan überarbeiten
* Offene Fragen klären

# Diskussion / Beschlüsse

* XML-File ablegen (templates) und im Projektplan beschreiben. Mit Herrn Rudin besprechen.
* Vision als einzelnes Dokument
* Vorgehen für Überarbeitung der Planung in Projektplan beschreiben
* Entfernen gewisser allgemeinen Posten bei den Risiken
* Ticket erfassen für Anforderungsspezifikation
* Umstrukturierung der Tickets (Über- und Untertickets)
* Separate Review Tickets erzeugen (inkl. Untertickets)
* Dokumentvorlage für Projektstand, Zeitplanung, Zeitstand visuell darstellen
* Einzelne Tickets für jede Sitzung (als Untertickets von Sitzung Tickets der Meilensteine)

# Aufgabenverteilung

## Elmer Lukas

* Umstrukturierung der Tickets
* Einzelne Tickets für jede Sitzung
* Meilensteine im Projektplan anpassen

## Heidt Christina

* Überarbeitung Risiko Management

## Steiner Diego

* Anforderungsspezifikation Ticket anlegen
* Review Tickets anlegen
* Anpassung Gantt-Tabelle (Start- und Enddatum)

## Treichler Delia

* Dokumentvorlage Zeitplanung

## Waltenspül Remo

* XML File Coderichtlinie (Anpassung JAVA Standardrichtlinien)