Sitzungsprotokoll

Vom 10.03.2011

# Dokumentinformationen

## Änderungsgeschichte

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Version | Änderung | Autor |
| 10.03.2011 | 1.0 | Erste Version des Dokuments | HC |

## Inhaltsverzeichnis

[1 Dokumentinformationen 1](#_Toc287347230)

[1.1 Änderungsgeschichte 1](#_Toc287347231)

[1.2 Inhaltsverzeichnis 1](#_Toc287347232)

[2 Traktanden 1](#_Toc287347233)

[3 Diskussion / Beschlüsse 1](#_Toc287347234)

[4 Aufgabenverteilung 1](#_Toc287347235)

[4.1 Elmer Lukas 1](#_Toc287347236)

[4.2 Heidt Christina 1](#_Toc287347237)

[4.3 Steiner Diego 2](#_Toc287347238)

[4.4 Treichler Delia 2](#_Toc287347239)

[4.5 Waltenspül Remo 2](#_Toc287347240)

# Traktanden

Review mit Herrn Rudin

Besprechung des weiteren Vorgehens

# Diskussion / Beschlüsse

* Review muss nicht mit Meilenstein übereinstimmen.
* 2 Construction Iterationen & Construction Zeit verlängern
* Mitarbeiter Report Use Case fully dressed, die anderen casual style

# Aufgabenverteilung

## Elmer Lukas

* Ticket #101, #107: Use Cases casual style

## Heidt Christina

* Ticket #99: Mitarbeiter Report Use Case fully dressed

## Steiner Diego

* Ticket #93: Vision
* Ticket #154: Nichtfunktionale Anforderungen

## Treichler Delia

* Ticket #101, #107: Use Cases casual style

## Waltenspül Remo

* Ticket #99: Mitarbeiter Report Use Case fully dressed