Sitzungsprotokoll

Vom 21.03.2011

# Dokumentinformationen

## Änderungsgeschichte

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Version | Änderung | Autor |
| 21.03.2011 | 1.0 | Erste Version des Dokuments | HC |

## Inhaltsverzeichnis

[1 Dokumentinformationen 1](#_Toc287347230)

[1.1 Änderungsgeschichte 1](#_Toc287347231)

[1.2 Inhaltsverzeichnis 1](#_Toc287347232)

[2 Traktanden 1](#_Toc287347233)

[3 Diskussion / Beschlüsse 1](#_Toc287347234)

[4 Aufgabenverteilung 1](#_Toc287347235)

[4.1 Elmer Lukas 1](#_Toc287347236)

[4.2 Heidt Christina 1](#_Toc287347237)

[4.3 Steiner Diego 2](#_Toc287347238)

[4.4 Treichler Delia 2](#_Toc287347239)

[4.5 Waltenspül Remo 2](#_Toc287347240)

# Traktanden

* Besprechung weiteres Vorgehen, Arbeitsverteilung
* Domain Model & Use Cases gemeinsam besprechen

# Diskussion / Beschlüsse

* Use Cases alle brief & fully dressed
* Risikomanagement in Sitzungen besprechen
* Milestone 5 kürzen und dafür 1 Woche mehr für Präsentation
* Domain Model: Rapport benötigt 🡪 Herrn Rudin fragen
* Domain Model: Auftraggeber in separater Tabelle? -> Herrn Rudin fragen
* Domain Model: StundeneintragsTyp für immer wiederkehrende Aufträge

## Elmer Lukas

* Projektplan anpassen
* Iterationen anpassen
* Use Case Übersicht

## Heidt Christina

* Use Cases 2, 4, 6, 7, 8, 9
* Operation Contracts

## Steiner Diego

* SSD
* Review Anforderungsspezifikationen

## Treichler Delia

* Use Cases 3
* Operation Contracts

## Waltenspül Remo

* SDD
* Klassenspezifikationen