|  |
| --- |
| Elmer Lukas, Heidt Christina, Steiner Diego, Treichler Delia, Waltenspül Remo  23. Mai 2011 |

|  |
| --- |
| SE2 Projekt MRT |
| Erfahrungsberichte |
| Berichte sämtlicher Projektmitglieder |

****

# Dokumentinformationen

## Änderungsgeschichte

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Version | Änderung | Autor |
| 23.05.2011 | 1.0 | Erste Version des Dokuments | WR |

## Inhaltsverzeichnis

[1 Dokumentinformationen 1](#_Toc293929854)

[1.1 Änderungsgeschichte 1](#_Toc293929855)

[1.2 Inhaltsverzeichnis 1](#_Toc293929856)

[2 Einführung 3](#_Toc293929857)

[2.1 Zweck 3](#_Toc293929858)

[2.2 Gültigkeitsbereich 3](#_Toc293929859)

[2.3 Definitionen und Abkürzungen 3](#_Toc293929860)

[2.4 Referenzen 3](#_Toc293929861)

[3 Erfahrungsbericht Diego Steiner 4](#_Toc293929862)

[3.1 Positive Punkte/Erkenntnisse 4](#_Toc293929863)

[3.2 Negative Punkte 4](#_Toc293929864)

[3.3 Aufgetretene Probleme 4](#_Toc293929865)

[3.4 Fazit 4](#_Toc293929866)

[4 Erfahrungsbericht Delia Treicher 5](#_Toc293929867)

[4.1 Positive Punkte/Erkenntnisse 5](#_Toc293929868)

[4.2 Negative Punkte 5](#_Toc293929869)

[4.3 Aufgetretene Probleme 5](#_Toc293929870)

[4.4 Fazit 5](#_Toc293929871)

[5 Erfahrungsbericht Lukas Elmer 6](#_Toc293929872)

[5.1 Positive Punkte/Erkenntnisse 6](#_Toc293929873)

[5.2 Negative Punkte 6](#_Toc293929874)

[5.3 Aufgetretene Probleme 6](#_Toc293929875)

[5.4 Fazit 6](#_Toc293929876)

[6 Erfahrungsbericht Christina Heidt 7](#_Toc293929877)

[6.1 Positive Punkte/Erkenntnisse 7](#_Toc293929878)

[6.2 Negative Punkte 7](#_Toc293929879)

[6.3 Aufgetretene Probleme 7](#_Toc293929880)

[6.4 Fazit 7](#_Toc293929881)

[7 Erfahrungsbericht Remo Waltenspül 8](#_Toc293929882)

[7.1 Positive Punkte/Erkenntnisse 8](#_Toc293929883)

[7.2 Negative Punkte 8](#_Toc293929884)

[7.3 Aufgetretene Probleme 8](#_Toc293929885)

[7.4 Fazit 8](#_Toc293929886)

# Einführung

## Zweck

Dieses Dokument enthält die Erfahrungsberichte, mit den persönlichen Feedbacks, über die während der Projektzeit gewonnen Erkenntnisse.

## Gültigkeitsbereich

Dieses Dokument ist während der gesamten Projektdauer gültig (21.02 bis 03.06.2011).

## Definitionen und Abkürzungen

Die Definitionen und Abkürzungen befinden sich in der ausgelagerten Datei doc/01\_Projektplan/glossar.docx.

## Referenzen

* doc/templates/template.dotx
* doc/media/logo.png

# Erfahrungsbericht Diego Steiner

## Positive Punkte/Erkenntnisse

## Negative Punkte

## Aufgetretene Probleme

## Fazit

# Erfahrungsbericht Delia Treicher

## Positive Punkte/Erkenntnisse

## Negative Punkte

## Aufgetretene Probleme

## Fazit

# Erfahrungsbericht Lukas Elmer

## Positive Punkte/Erkenntnisse

## Negative Punkte

## Aufgetretene Probleme

## Fazit

# Erfahrungsbericht Christina Heidt

## Positive Punkte/Erkenntnisse

## Negative Punkte

## Aufgetretene Probleme

## Fazit

# Erfahrungsbericht Remo Waltenspül

## Positive Punkte/Erkenntnisse

## Negative Punkte

## Aufgetretene Probleme

## Fazit